Администрация Шадринского муниципального округа Курганской области
Распоряжение
от 12 мая 2026 года № 126-р
Об утверждении Плана подготовки
к отопительному периоду 2026-2027 годов»
В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 13. 11. 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» распоряжается:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годах в Шадринском муниципальном округе Курганской области в соответствии с приложением.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области в информационно – коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Шадринского муниципального округа Курганской области - руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
Глава
Шадринского муниципального округа
Курганской области
Д. В. Жуков
Приложение
к распоряжению
Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области
от «12» мая 2026 года № 126-р
Об утверждении муниципальной программы
Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов
План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов
1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов

	№ п/п
	Наименование
	Описание

	1.1.
	Начало отопительного периода / Завершение отопительного периода

	
	2023 – 2024 годы
	04.10.2023 г. / 02.05.2024 г.

	
	2024 – 2025 годы
	03.10.2024 г. / 29.04.2025 г.

	
	2025 – 2026 годы
	25.09.2025 г. / 30.04.2026 г.

	1.2.
	Продолжительность отопительного периода, суток

	
	2023 – 2024 годы
	212

	
	2024 – 2025 годы
	209

	
	2025 – 2026 годы
	218

	1.3.
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2023 – 2024 годы
	Отсутствуют

	
	2024 – 2025 годы
	Отсутствуют

	
	2025 – 2026 годы
	Отсутствуют

	1.4.
	Технологические нарушения по внутренним причинам

	
	2023 – 2024 годы
	Отсутствуют

	
	2024 – 2025 годы
	Отсутствуют

	
	2025 – 2026 годы
	Отсутствуют

	1.5.
	Режимные условия

	
	2023 – 2024 годы
	Зависимые от погодных условий и нормативных параметров микроклимата в помещениях, температура теплоносителя

	
	2024 – 2025 годы
	

	
	2025 – 2026 годы
	

	1.6.
	Аварийные ситуации

	
	2023 – 2024 годы
	Отсутствуют

	
	2024 – 2025 годы
	Отсутствуют

	
	2025 – 2026 годы
	Отсутствуют

	1.7.
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования

	
	2023 – 2024 годы
	В штатном режиме

	
	2024 – 2025 годы
	В штатном режиме

	
	2025 – 2026 годы
	В штатном режиме


2. План подготовки объектов теплоснабжения, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Шадринского муниципального округа Курганской области к отопительному периоду 2026 – 2027

	№ п/п
	Населенный пункт, объект
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Мероприятия
	Затраты, руб.

	Раздел 1. Организационные мероприятия

	1.
	Шадринский муниципальный округ
	До 15 февраля 2026 года
	Управление 
ЖКХ и С
	Утверждение Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования
	0

	2.
	Шадринский муниципальный округ
	До 15 апреля 2026 года
	Руководители теплоснабжающих организаций
	Разработка плана мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 – 2027 г.г. теплоснабжающих организаций
	0

	3.
	Шадринский муниципальный округ
	До 1 июля 2026 года
	Управление

ЖКХ и С
	Актуализация схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154
	0

	4.
	Шадринский муниципальный округ
	Май - Август 2026 г.
	Управление

ЖКХ и С
	Проведение торгов по закупке твердого топлива на отопительный сезон 2026 - 2027 г.г.
	0

	5.
	Шадринский муниципальный округ
	До 1 сентября 2026 года
	Руководители теплоснабжающих организаций
	Обеспечение запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	0

	6.
	Шадринский муниципальный округ
	В течении 2026 г., в соответствии с графиком
	Руководители теплоснабжающих организаций
	Проведение противоаварийных тренировок с целью отработки внештатных ситуаций на объектах теплоснабжения
	0

	7.
	Шадринский муниципальный округ
	До 1 сентября 2026 года
	Теплоснабжающие организации, потребители тепловой энергии
	Проведение мероприятий по подготовке теплоснабжающих организаций, многоквартирных домов, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
	0

	8.
	Шадринский муниципальный округ
	Май - Август 2026 г.
	Управление

ЖКХ и С
	Определение количества сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения, их состав и дислокацию.
	0

	9.
	Шадринский муниципальный округ
	Май - Август 2026 г.
	Управление

ЖКХ и С
	Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, собственников помещений в МКД, в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.
	0

	10.
	Шадринский муниципальный округ
	Май - Август 2026 г.
	Управление

ЖКХ и С
	Подготовка и предоставление комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.
	0

	11.
	Шадринский муниципальный округ
	Май - Август 2026 г.
	Управление

ЖКХ и С
	Проведение обучения и аттестации ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок.
	80 000,00

	
	Итого по разделу 1:
	
	
	
	80 000,00

	Раздел 2. Мероприятия по подготовке территориальных отделов, административного здания Шадринского муниципального округа

	МКУ «Территориальный отдел № 1»

	1.
	с. Демино, административное  здание
	Май-август

2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 1»
	Ремонт системы отопления, частично замена
	150 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	150 000,00

	МКУ «Территориальный отдел № 2»

	1.
	с. Коврига, угольная котельная ДК
	Май-август

2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 2»
	Ремонт угольного котла.

Обратный клапан (на ¼) Вентиль полуоборотный (на дюйм). Лента лён 2 шт. Лента фум 2шт. Герметик 3шт.

Набор рожковых ключей
	200 000,00

	2.
	с. Верхняя Полевая,  административное здание
	Май-август 2026 г
	Директор МКУ «ТО № 2»
	Замена дымохода
	15 000,00

	3.
	с. Красномыльское, тренажерный зал
	Май-август 2026 г
	Директор МКУ «ТО № 2»
	Замена счетчика газа
	12 000,00



	4.
	Газовые котлы на всех объектах (8 шт.)
	Май-сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 2»
	Пуско-наладочные работы
	8 000,00

	5.
	Газовые котлы на всех объектах (8 шт.)
	Май- сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 2»
	Проверка дымоходов
	8 500,00

	6.
	Газовые котлы на всех объектах (8 шт.)
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 2»
	Поверка сигнализаторов загазованности
	40 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	283 500,00

	МКУ «Территориальный отдел № 3»

	1.
	с. Погорелка, угольная котельная, ул. Северная, д.15
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 3»
	Изготовление и замена «борова» вытяжной трубы. Покраска труб отопительной системы в котельной.
	40 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	40 000,00

	МКУ «Территориальный отдел № 4»

	1.
	с. Канаши, котельные:

1. ул. Советская, д. 17, административное здание;

2. ул. 8-е Марта, д. 31А, ДК
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 4»
	1.Замена и установка насоса на отопление 220 Вт в административном здании.

3. Поверка газосигнализаторов.

4. Проверка дымохода.

5. Покупка газосигнализатора.
	50 000,00

8 000,00

2 800,00

10 000,00

	2.
	с. Мальцево, котельная: ул. Ленина, д. 41, пожарный пост
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 4»
	Замена электрокотла.
	50 000,00

	3.
	с. Сухринское,

ул. Трактовая, д. 20, пожарный пост
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 4»
	1. Поверка газосигнализаторов.

2. Проверка дымохода.
	6 000,00

1 400,00

	
	Итого
	
	
	
	128 200,00

	МКУ «Территориальный отдел № 5»

	1.
	с. Ганино котельная, ул. Садовая, д.12
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 5»
	Газоанализатор - 3 шт
	7 500,00

	2.
	д. Иванищевское, ул. Молодежная, д. 2, пожарный пост
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 5»
	Насос
	4 000,00

	3.
	с. Агапино, ул. Садовая, д. 5
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 5»
	Дымовая труба
	2 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	13 500,00

	МКУ «Территориальный отдел № 6»

	1.
	с. Ольховка, котельная: ул. Садовая, д. 4а, котельная
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 6»
	1. Замена и установка дисковых поворотных затворов ду 100 в количестве 12 шт.

2. Замена и установка новых радиаторов отопления в количестве 6 шт. в здании администрации.

3. Замена, изготовление и установка новой регистры 6 м. в гараже.

4. Ремонт аварийных участков отопительной системы, находящихся на улице.

5. Утепление теплотрассы 30 м.

6. Бетонирование пола в котельной.
	100 000,00

	2.
	с. Сосновское, котельная: ул. Пионерская, д. 1
	Май - сентябрь 2026 г
	Директор МКУ «ТО № 6»
	Закупить 5 колосников, установить кран Маевского 10 шт.
	25 000,00



	
	Итого:
	
	
	
	125 000,00

	МКУ «Территориальный отдел № 7»

	1.
	с. Ичкино, ул. Советская, д. 11, административное здание, котельная
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 7»
	1. Ремонт системы отопления в библиотеке.
2. Чистка дымохода.

3. Коромысла 2 шт.

4. Колосники-3 шт
	85 000,00

6 000,00

20 000,00

6 000,00

	2.
	с. Борчаниново, ул. Центральная, д. 41
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 7»
	Утепление теплотрассы 380 м (улица).
	25 000,00



	3.
	с. Неонилинское, ул. Центральная, д. 61
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 7»
	Косметический ремонт.
	2 500,00

	4.
	с. Байрак, ул. Школьная, д. 39
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 7»
	Побелка, покраска, замена сливного крана.
	2 500,00

	
	Итого:
	
	
	
	147 000,00

	МКУ «Территориальный отдел № 8»

	1.
	с. Ильтяково, ул. Молодежная, д. 17
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 8»
	Утепление теплотрассы.
	20 000,00

	2.
	д. Кокорина, ул. Уральская, д. 59
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 8»
	Утепление теплотрассы.
	20 000,00

	3.
	с. Юлдус, ул. Мира, д. 12
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 8»
	Замена батареи отопления в кабине МПП, замена кранов во всем здании администрации
	50 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	90 000,00

	МКУ «Территориальный отдел № 9»

	1.
	с. Черемисское, администр.здание,  ул. Советская, д. 14
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 9»
	Ремонт системы отопления.
	15 000,00

	2.
	д. Барневское, клуб, ул. Железнодорожная, д. 9
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 9»
	Ремонт отопления (сварочные работы), замена газового котла.
	20 000,00

	3.
	с. Соровское, ДК, пер. Школьный, д. 1
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 9»
	Частичный ремонт отопления.
	15 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	50 000,00

	МКУ «Территориальный отдел № 10»

	1.
	с. Мингали, котельная, ул. Зеленая, д. 1
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 10»
	Замена котла, косметический ремонт.
	50 000,00

	2.
	с. Батурино, котельная, ул. Гагарина, д. 7
	Май - сентябрь 2026 г.
	Директор МКУ «ТО № 10»
	Замена накопительного бака, косметический ремонт.
	25 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	75 000,00

	Администрация Шадринского муниципального округа

	1.
	г. Шадринск, ул. Розы Люксембург, д. 10 административное здание
	Май - сентябрь 2026 г.
	Управление

ЖКХ и С
	Ремонт отопления в архиве - замена 3 батарей, ремонт регистров в гараже, ремонт водопровода в здании.
	200 000,00

	2.
	Проведение гидропневматических испытаний и промывка сетей теплоснабжения
	Май - сентябрь 2026 г.
	Управление

ЖКХ и С
	
	200 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	400 000,00

	
	Итого по Разделу 2:
	
	
	
	1502 200,00


3. Мероприятия по подготовке образовательных учреждений
	№ п/п
	Населенный пункт, объект
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители
	Мероприятия
	Затраты, руб.

	МБОУ «Батуринская СОШ»

	1.
	с. Батурино, пер. Южный, стр. 2А, «детский сад»
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Замена в старых батареях воздушного радиаторного игольчатого

клапана в количестве 6 штук
	83 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	83 000,00

	МБОУ «Канашская СОШ»

	1.
	СОШ с. Канаши
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Ремонт отопления, замена 2-х задвижек д/у 80, замена 5 шаровых кранов д/у 32, американки 5 шт, замена насоса.
	50 000,00

	2.
	Сухринский филиал
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Ремонт системы отопления, замена подводок, установка кранов.
	50 000,00

	3.
	Сухринский детский сад
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Ремонт системы отопления, замена батареи.
	80 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	180 000,00

	МБОУ «Ичкинская СОШ»

	1.
	Глубокинский филиал
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Ремонт отопления в подвале и школе, замена 5 батарей по 14 ребер, ремонт водопровода.
	100 000,00

	2.
	Ичкинская СОШ
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Ремонт отопления, замена регистр 2 шт.
	80 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	180 000,00

	МБОУ «Краснозвездинская СОШ»

	1.
	СП детский сад «Ручеек»
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Замена батарей – 17 шт (ребер - 142).
	213 400,00

	2.
	СП «Интернат»
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Замена батарей - 13 шт (ребер - 91).
	139 200,00

	3.
	Тракторная мастерская
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Замена батарей - 4 шт (ребер - 40).
	50 000,00

	4.
	Песчанотаволжанский филиал
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Утепление теплотрассы.
	31 461,00

	5.
	Краснозвездинская СОШ
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Врезка шаровых кранов 2 шт. д/у 32.
	30 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	464 061,00

	МБОУ «Краснонивинская СОШ»

	1.
	Краснонивинский

детский сад
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Ремонт системы отопления. Замена шаровых кранов 8 шт., 16 американок д/у 40, установка сетевого насоса.
	75 000,00

	2.
	Краснонивинская СОШ
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Врезка шаровых кранов 2 шт. д/у32, переврезка узла учета.
	55 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	130 000,00

	МБОУ «Маслянская СОШ»

	1.
	Верхозинский филиал
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Замена радиаторов, подводок, трубы.
	45 000,00

	2.
	СП Маслянский дет.сад
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Замена подводок, регистров, кранов.
	57 000,00

	3.
	Маслянская СОШ
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Установка в спортзал 6 батарей по 4 ребра.
	50 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	152 000,00

	МБОУ «Погорельская СОШ»

	1.
	Погорельская СОШ
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Ремонт регистров системы отопления (замена, установка 18 шт.)
	126 000,00

	2.
	СП детский сад «Рябинка»
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Ремонт системы отопления (частично).
	20 000,00

	3.
	СП детский сад «Фонтанчик»
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Ремонт трубы системы отопления.
	60 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	206 000,00

	МБОУ «Юлдусская СОШ»

	1.
	Юлдусская СОШ
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Ремонт подводок.

Кран Маевского.- гараж, гардероб.

Спортзал - замена кранов 2 шт.
	30 000,00

2 000,00

4 000,00

	
	Итого:
	
	
	
	36 000,00

	МБОУ «Нижнеполевская СОШ»

	1.
	Нижнеполевская СОШ
	Май - Август 2026 г.
	Директор МБОУ
	Врезка шарового крана - 2 шт д/у 32.
	30 000,00

	
	Итого
	
	
	
	30 000,00

	
	Проведение гидропневматических испытаний и промывка сетей теплоснабжения
	Май - сентябрь 2026 г.
	Управление

ЖКХ и С
	
	560 000,00

	
	Итого Разделу 3:
	
	
	
	2 021 061,00

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	3 603 261,00


Управляющий делами Администрации
Шадринского муниципального округа
Курганской области
В.С. Верхотурцева
